# Planning

Week 1 : niveau 1 af en begin maken aan niveau 2 beginnen

Week 1 les 1 : klassen diagram bestuderen en een begin maken aan class libary, wpf

Week 1 les 2 : niveau 1 afronden en planning maken

Week 2 niveau 2 afronden

Week 2 les 1: Elfproef maken en exceptions en commentaar toevoegen

Week 2 les 2: Verder uitwerken logInPage en een begin aan Klantwindow inclusief de methoded die daar bij horen

Week 2 les 3 Elfproef aanpassen en verder aan Klantwindow en loginpage werken, niveau 2 afronden

Week 3 Niveau 3 afmaken

Gehele week: Alle unit testen af maken, Klantwindow afronden, de gehelde Bankwindow inclusief alle methodes afronden en eventuele fouten die op komen dagen oplossen.

# Logboek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jim | Jordy |
| Week 1 les 1 | Classendiagram bestudeert en begin gemaakt aan class library | Classendiagram bestudeert en begin gemaakt aan wpf |
| Week 1 les 2 | Planning gemaakt, Rekening class, spaarrekening en betaalrekening class gemaakt | Persoon en bankrekeninghouder class gemaakt |
| Week 2 les 1 | Elfproef gemaakt voor persoon class en een methodes bij spaarrekening en betaalrekening toegevoegd en een begin gemaakt aan de dataprovider | Methodes voor Bankrekeninghouder gemaakt |
| Week 2 les 2 | Commentaar en exception handling en verder gewerkt aan de dataprovider | Loginpage gemaakt en een begin gemaakt aan de klantwindow |
| Week 2 les 3 | Dataprovider voor het grootste gedeelte afgerond | Klantwindow met alle methodes afgerond |
| Week 3 les 1 | Begin gemaakt aan unit tests | Bankier class gemaakt en in de dataprovider een lijst met bankiers gemaakt |
| Week 3 les 2 | Unit tests gemaakt | Begin gemaakt aan bankierwindow |
| Week 3 les 3 | Exception handling en bug fixes | Bankierwindow afgerond |
| Week 3 Weekend | Bug fixes | Bankierwindow mooier gemaakt en alle bijbehorende methods volledig werkende gekregen |
|  |  |  |